# Projektavslut

○ Skapa en samlad bild av projektet - tillsammans
med produktägaren (beställaren) & teamet
(projektgruppen)

○ Erfarenheter som gjorts; De 3 viktigaste
erfarenheterna & löpande

- Kommunikation - tydligt både i skrift och tal

- Kunskaper - Både i Jira

- Värdering av arbete

- Teamwork

○ Viktiga beslut, som har påverkat projektet

- Teamet pivota till 2-veckors sprintar istället = lugnare miljö och säkrare utvecklare

○ Tidstjuvar i projektet

- Begränsad erfarenhet

- Icke-fungerande team

- Svårighet för kommunikation i början, oklarheter.

○ Viktiga externa händelser som har påverkat projektet

- Dennis gick på pappa-ledighet

- Yousif sjukskriven i 3 veckor

- Star’s hemsida; högt uppskattad av kund och hjälpte projektets framgång oerhört mycket

○ Åtgärdsförslag

○ Överlämning; Hur, vad , på vilket sätt, vem

Kund får sista och fullständiga version av produkten tillsammans med all dokumentation och källkod. En utvecklare (eller scrummastern) finns till hands för teknisk support vid frågor / bugghantering / problem.

○ Viktigt! Vem är mottagaren; Tex Business eller
utvecklare

- Business