## Sammanfatta av industrial frågor

Agilt arbete och dess bakgrund

- Behovet: Hantera föränderliga krav, snabb leverans, flexibilitet.

- Agilt: Ett arbetssätt som fokuserar på korta iterationer, kontinuerlig feedback och samarbete.

- Scrum: Ett ramverk med roller, ceremonier och artefakter för att organisera agilt arbete. Rötterna finns i empiriska processer och lean.

## Det Agila manifestet & principer

- Agila Manifestet: Fokuserar på individer, fungerande mjukvara, samarbete med kund och att svara på förändring.

- Fyra kärnpunkter: individer framför processer, fungerande mjukvara framför omfattande dokumentation, samarbete med kunden framför kontraktsförhandling, anpassning till förändring framför strikt planering.

- 12 principer: inkluderar kontinuerlig leverans, nära samarbete, hållbart tempo, teknisk excellens och enkelhet.

## Agila ramverk och metoder

### Scrum

- Roller: Scrum Master, Product Owner, Utvecklingsteam.

- Ceremonier: Sprint Planning, Daily Scrum, Refinement, Sprint Review, Retrospective.

- Artefakter: Product Backlog, Sprint Backlog, Burndown/Burnup Charts, Definition of Done (DoD).

- Verktyg: Jira används för planering, prioritering och uppföljning.

- Praktiker: Scrum Poker för estimering, Refinement för att bryta ner arbete.

### LEAN

- Fokuserar på värde, eliminering av slöseri, flöde och kontinuerlig förbättring.

- Styrkor: Effektivitet, fokus på värde.

- Svagheter: Kräver mognad och disciplin.

- Passar bäst vid stabila processer eller produktionsmiljöer.

### Kanban

- Visuell arbetsmetod med WIP-limits (Work In Progress).

- Styrka: Flexibel hantering av flöde, enkel att implementera.

- Skillnad mot Scrum: ingen fast sprint, kontinuerligt flöde.

### XP (Extreme Programming)

- Fokus på teknisk kvalitet, feedback, testdriven utveckling och nära samarbete.

- Värderingar: kommunikation, enkelhet, feedback, mod, respekt.

## Epics, User Stories, Tasks

- Epic: Större funktion eller krav som bryts ner i user stories.

- User Story: Kort beskrivning av behov ur användarens perspektiv.

- Task/Subtask: Konkreta arbetsuppgifter som implementerar User Stories.

- Epic Owner: Ansvarar för större initiativ (Epics) och koordination mellan strategi och team.

## Riskhantering och dokumentation

- Agil riskanalys: Löpande, lättviktig, integrerad i sprintar och backlog.

- Fokus på tidig upptäckt, snabb feedback och kontinuerlig prioritering.

- Dokumentation: Minimal, levande och integrerad i Definition of Done; understödjer teamets arbete och flexibilitet.

- Agila projekt prioriterar working software över omfattande dokumentation.

## Uppföljningsverktyg

- Burndown Chart: Visar återstående arbete över tid. Hjälper team och PO att följa framdrift.

- Burnup Chart: Visar utfört arbete i relation till total scope. Synliggör framsteg och scope-ändringar.

- Används under sprintar och projektets gång för transparens, feedback och styrning.

## SAFe (Scaled Agile Framework)

- Ramverk för att skala agilt till stora organisationer.

- Syfte: Koppla strategi till leverans, koordinera många team, leverera affärsvärde snabbt.

- Principer: 10 principer om värde, systemtänk, cadens, decentraliserat beslutsfattande, ledarskap etc.

- Skillnad mot Agila manifestet: tydligare struktur, ekonomiskt fokus, skala till hela organisationen.

- Likheter: Fokus på värde, feedback, flexibilitet och kontinuerlig leverans.

## Roller och ansvar

| Roll | Ansvar |
| --- | --- |
| Scrum Master | Faciliterar process, tar bort hinder, coachar teamet |
| Product Owner | Prioriterar backlog, maximerar affärsvärde, representerar kund |
| IT-Projektledare | Fokuserar på projektets leverans, resurser, tidplan |
| Epic Owner | Ansvarar för större initiativ (Epics), koordination och rapportering |

Skillnad PO vs Projektledare: PO fokuserar på produktvärde, projektledaren på genomförande och resurser.

## Agila avslut och vända havererade projekt

- Agila avslut: Kort iteration, kontinuerlig leverans, retrospectives, fokus på värde.

- Nackdelar: Otydlig slutrapport, svårt att mäta fullständig leverans, resursplanering.

- Lösningar: DoD för projekt, avslutchecklista, överlämning, dokumentation.

- Styrkor: Tidig värdeleverans, lärande, minskad risk, motivation.

- Vända havererade projekt:

  - Identifiera problem

  - Prioritera backlog och affärsvärde

  - Leverera tidigt och kontinuerligt

  - Kommunicera och skapa transparens

  - Engagera teamet

  - Säkerställ kvalitet via DoD

Ben Days summerar: fokus, tydliga mål, små leveranser, transparens, feedback och kvalitet leder till att ett havererat projekt kan bli framgångsrikt.

## Kort fokus för framgång

- Leverera värde tidigt och ofta

- Prioritera rätt saker

- Ha tydlig kommunikation och transparens

- Löpande riskhantering

- Säkerställ kvalitet med DoD

- Engagera teamet och lär av erfarenhete

| Kategori | Element | Kort beskrivning / Syfte |
| --- | --- | --- |
| Kategori | Element | Kort beskrivning / Syfte |
| Agilt ramverk | Scrum | Roller, ceremonier och artefakter för teamnivå. Fokus på iterationer, feedback och samarbete. |
|  | SAFe | Skalar agilt till hela organisationer. Hanterar beroenden, strategi och portföljnivå. |
|  | XP (Extreme Programming) | Fokus på teknisk kvalitet, testdriven utveckling, feedback och nära kundsamarbete. |
|  | Kanban | Visuell arbetsmetod med WIP-limits för kontinuerligt flöde. |
|  | LEAN | Fokus på värde, eliminering av slöseri och kontinuerlig förbättring. |
| Roller | Scrum Master | Faciliterar process, coachar team, tar bort hinder. |
|  | Product Owner | Prioriterar backlog, maximerar affärsvärde, representerar kund. |
|  | IT-Projektledare | Ansvarar för tidplan, resurser och projektets genomförande. |
|  | Epic Owner | Ansvarar för större initiativ (Epics), koordinerar mellan strategi och team. |
| Artefakter / verktyg | Product Backlog | Lista över prioriterade krav/User Stories. |
|  | Sprint Backlog | Utvalda User Stories för sprinten. |
|  | User Story | Kort beskrivning av behov ur användarperspektiv. |
|  | Task/Subtask | Konkreta arbetsuppgifter som implementerar User Stories. |
|  | Epic | Större funktion/initiativ som bryts ner i User Stories. |
|  | Burndown Chart | Visar återstående arbete över tid. |
|  | Burnup Chart | Visar utfört arbete i relation till total scope. |
|  | Jira | Verktyg för backlog, planering, estimering och uppföljning. |
| Ceremonier / processer | Sprint Planning | Planering av sprintens arbete. |
|  | Daily Scrum | Daglig status och hinderhantering. |
|  | Refinement | Bryta ner och förtydliga User Stories. |
|  | Sprint Review | Demonstration och feedback av levererat arbete. |
|  | Retrospective | Reflektion och förbättring av processer. |
|  | Scrum Poker | Estimeringsmetod för User Stories. |
| Risk & kvalitet | Agil riskanalys | Löpande, lättviktig och integrerad i sprintar/backlog. |
|  | Definition of Done (DoD) | Kriterier för när en uppgift/story är klar. Säkerställer kvalitet. |
| Principer / värderingar | Agila Manifestet | Individer, fungerande mjukvara, samarbete med kund, anpassning till förändring. |
|  | SAFe-principer | 10 principer om värde, flöde, feedback, cadens och ledarskap i stor skala. |
|  | XP-värderingar | Kommunikation, enkelhet, feedback, mod, respekt. |
| Projektavslut / leverans | Agilt avslut | Leverera värde tidigt, kort iteration, retrospectives, lärande. |
|  | Vända havererade projekt | Identifiera problem, prioritering, små leveranser, transparens, kvalitet via DoD, engagera teamet. |

Kommentera

Lägg t